第二次会议总结

一、会议基本信息

- 会议主题：项目方向确认与启动筹备

- 会议时间：2025 年 10 月 14 日

- 参与人员：项目负责人、前端团队成员（4 人）、后端团队成员（3 人）、需求对接代表

- 核心目标：明确项目核心方向、敲定人员分工、确定首期工作优先级及下个核心任务

二、会议核心决议

- 项目方向正式确认

会议一致通过：项目核心方向定为 “小知智能教师系统”（基于参会人设计的系统方案），聚焦 “备课 - 授课 - 作业批改 - 个性化辅导 - 学情分析 - 家校沟通 - 班级管理” 全场景教育辅助需求，以 “减轻教师负荷、提升个性化教学覆盖率” 为核心目标，后续所有开发工作均围绕该系统方案展开。

- 首期工作优先级确定

明确项目启动阶段以 “网站框架搭建” 为首要任务，优先完成前端页面架构与后端服务基础架构的搭建，为后续功能模块（作业批改）开发奠定技术基础，避免因细节功能开发导致整体架构滞后。

（目的是先提升团队合作的意识，并熟悉相关的技术，提升学习的效率，这个阶段完成目的后转向核心目标（模型训练）继续开展工作）

- 下个核心任务明确

会议同步确定：网站框架搭建启动后，下个核心任务为 “系统需求确认”，需基于已确定的系统方向，细化各角色（教师 / 学生 / 家长）的具体需求、功能模块的优先级排序及非功能需求（性能、安全、兼容性），确保开发内容与实际使用场景精准匹配。

（进行需求的确认能让团队的人员对项目的开展又更深入的了解，为后续的模型训练铺垫基础）

三、人员分工与责任明确

（一）前端团队（4 人）

- 核心职责：负责小知智能教师系统 Web 端（教师端为主）的框架搭建，确保技术栈落地与页面架构可扩展性；同步配合需求确认中的界面交互需求梳理。

- 具体分工（按任务模块拆分）：

  - 成员 A（技术负责人）：牵头制定前端技术规范（代码风格、组件命名、接口联调标准），完成项目初始化（基于 Vue3+Vite+Element Plus），配置路由与状态管理（Pinia）基础结构；参与需求确认中 “界面交互逻辑” 的可行性评估。

  - 成员 B：负责公共组件开发（导航栏、分页器、弹窗、表单组件等），确保组件可复用、适配多页面场景；协助需求对接代表整理 “教师操作习惯相关的界面需求”。

  - 成员 C：搭建页面布局框架（含登录页、首页、功能模块入口页），完成页面样式统一（基于 Element Plus 主题定制）；配合梳理 “不同角色（教师 / 家长）的页面权限需求”。

  - 成员 D：对接后端接口规范，编写 Axios 请求封装工具，实现基础接口联调测试（如用户登录、页面权限校验接口）；参与需求确认中 “接口数据格式需求” 的同步。

（二）后端团队（3 人）

- 核心职责：负责小知智能教师系统后端服务框架搭建，完成微服务拆分落地、中间件部署与基础接口开发；同步配合需求确认中的技术可行性评估。

- 具体分工（按技术模块拆分）：

  - 成员 E（技术负责人）：制定后端技术规范（接口命名、数据格式、代码分层标准），完成微服务基础架构搭建（基于 Spring Cloud+Spring Boot），配置 Nacos（服务注册 / 配置中心）、Gateway（网关）；牵头需求确认中 “功能模块技术可行性” 的评估（个性化辅导模块的算法实现难度）。

  - 成员 F：负责核心中间件部署与适配（Redis 集群、MySQL 主从、RabbitMQ），设计数据库基础表结构（用户表、角色权限表等），编写 MyBatis 持久层基础代码；协助梳理 “数据存储相关的需求”（学情报告数据的留存周期）。

  - 成员 G：开发基础业务接口（用户登录、权限校验、服务健康检查接口），集成 Knife4j 接口文档，完成接口测试与性能初步优化；参与需求确认中 “非功能需求”（接口响应时间、并发量）的定义。

（三）需求确认专项分工

| 任务内容 | 牵头人 | 参与人员 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各角色（教师 / 学生 / 家长）需求细化 | 需求对接代表 | 全体成员（侧重前端 + 项目负责人） | 明确不同角色的核心操作场景与需求点 |
| 功能模块优先级排序 | 项目负责人 | 需求对接代表 + 前后端技术负责人 | 确定 “备课 / 授课” 等模块的开发顺序 |
| 非功能需求（性能 / 安全 / 兼容性）定义 | 后端技术负责人 | 后端团队 + 前端技术负责人 | 明确系统运行的技术指标要求 |

四、后续工作计划与时间节点

- 首期任务：网站框架搭建（1-2 月）

  - 周期：自会议结束次日起算，共 1-2 月

  - 目标：完成前端项目可运行、后端服务可启动，实现 “前端页面跳转 + 后端基础接口联调” 全流程打通

  - 关键里程碑：

    - 第 1 周末：前端完成项目初始化与公共组件开发，后端完成微服务架构与中间件部署，双方同步技术文档（前端接口规范、后端数据库设计文档）；同步启动需求确认的 “需求调研清单” 编写。

    - 第 2 周末：完成前端页面布局与后端基础接口联调，实现 “登录 - 跳转首页” 核心流程；召开框架搭建进度复盘会，同步启动需求确认工作。

- 下个核心任务：系统需求确认（1 周）

  - 周期：框架搭建第 2 周启动，持续 1 周

  - 关键动作：

    - 需求对接代表完成 “需求调研清单”（含角色场景、功能点、非功能需求），第 2 周初同步至全体成员；

    - 前后端团队结合技术可行性，对需求清单进行评审，提出调整建议（如 “实时直播授课” 的带宽需求评估）；

- 沟通机制

  - 日常沟通：每日晚间通过项目群同步 “框架搭建进度” 与 “需求确认进展”，标注待协调问题；

  - 专项会议：每周五下午召开 1 次项目例会，同步整体进度；需求确认评审会单独组织

五、会议注意事项

- 技术规范统一：前后端团队需在第 1 个周的工作日内完成技术规范文档初稿，同步至所有成员，避免因规范不统一导致后续返工；需求确认中涉及的 “技术相关需求” 需同步纳入规范考量。

- 风险预判与应对：后端需提前测试中间件（Redis 集群、Nacos）部署稳定性，前端需确认 Element Plus 组件与业务场景的适配性；需求确认中若遇 “高难度需求”（复杂个性化算法），需及时提报项目负责人评估资源与周期。

- 文档同步要求：所有成员需同步更新个人任务文档（含开发日志、问题记录、需求建议），每周五汇总至项目文档库；需求确认过程中的调研清单、评审意见、最终需求说明书需单独归档，确保可追溯。

- 需求确认配合：前后端成员需结合技术视角参与需求确认，避免 “需求与技术脱节”；需求对接代表需及时收集一线用户（试点教师）的反馈，确保需求贴合实际使用场景。

记录人：黄贤

日期：2025 年 10 月 14日