团队开发项目会议流程

一、会议基本信息

- 会议主题：前端代码讲评及后续工作规划

- 会议时间：周三晚上19：00—20：30

- 会议地点：线下厚德楼2401

- 参会人员：项目负责人、前端开发团队全体成员

- 会议记录人：罗桂生

二、会前准备（会议前 1 天完成）

- 各开发小组整理各自小组代码并提交

- 成员梳理个人开发难点、技术细节记录，自身遇见问题

- 会议记录人准备会议记录模板（含环节、时间、讨论内容、责任人、截止时间列）

- 项目负责人提前调试会议设备

三、会议核心环节

- （一）前端代码点评

- 1.   引用页表需要注意样式的调整，防止页表不正常显示

- 页面不需要高级互动，需要简洁，官方

- 要使用设计好的框架，不允许去使用html框架，如果使用需要重构

- 代码推送需要新建一个自己的分支去推送，以方便合并工作

- 代码提交需要每个功能就提交，不用等待工作完成再提交

- 编写代码需要按照视图+组件，页面是由各个组件拼接，每个组件都会封装对应的样式和框架，以便于接入后端和代码维护

- 可复用的样式必须要封装，会让页面渲染很快

- 可直接引用的组件，不需要再次编写

- 静态模拟数据需要封装到/static目录下

- 文件命名使用大头峰，变量使用小头峰；视图文件需要在命名末尾加上view

- 表单效验

- 正则表达式使用ai

- 路由规范：路由可以层层嵌套，子路由可以加在父路由；每个路由都需要备注

（二）讨论下一周的工作方向

- 学习视图+组件框架开发、如何封装

- 重构上一周任务的代码，时间暂时定于星期二晚上开会前

（三）点评团队思想，提升凝聚力

- 团队之间需勤于交流

- 成员对页面设计和开发困难收集

- 封装太乱导致代码维护困难

- 封装逻辑混乱

- 页面大小样式没有规定好，需要了解页面自适应

- 会议收尾

- 1.明确下次会议时间：下周二下午 2:00，宣布会议结束

五、会后任务

- 会议记录人整理会议纪要，发送至团队群（含待办事项、责任人、截止时间）

- 各成员根据会议要求，重构代码、推进个人任务，同步至小组负责人

- 项目负责人跟进待办事项进展，及时协调解决成员遇到的阻碍

- 记录人：罗桂生

- 记录时间：2025年11月7日星期五