第八次会议总结

一、会议基本信息

会议主题：前端任务阶段总结

参会人员：陈琦、黄贤、韦善译、罗鑫、罗桂生、杨钻、黄玮玮、刘天乐、李俊豪

会议地点：线下厚德楼2401

会议时间：2025.12.9

会议记录人：韦善译

二、会议流程

- 前端任务阶段感受分享（团队组员发言——对团队的感受）

罗鑫（组长）：

收获——

意识到过度依赖 AI 开发的弊端，明白需手敲代码、深度理解逻辑才能掌握技术，避免代码复杂化和后期无法扩展； 从优秀成员的代码中学习到清晰的逻辑思维和代码封装思路，通过自主查询解决了部分看不懂的代码问题； 不仅收获前端技术知识，还拓展了思考方式，打破自身知识壁垒，感受到团队协作和多元思维的价值。

自我检讨——

前期为赶进度大量借助 AI 完成任务，未及时深入理解代码逻辑，影响了工作质量和自身技术沉淀；

杨钻：

收获——

从对前端技术几乎无基础，到初步掌握了前端开发的皮毛，完成了基础的页面搭建工作，对自己而言是技术能力的一次突破。在使用 AI 生成代码的同时，会主动尝试去理解代码逻辑，而非单纯照搬，具备了基础的技术钻研意识。

自我检讨——

在项目中投入的心思不够多，对前端技术的学习不够全面、深入，仅停留在基础层面，开发速度较慢，工作成果质量未达预期。和组长的工作对接与交流较少，在团队群内几乎不反馈问题、发起疑问，整体的团队沟通与协作参与度极低，未能有效融入团队的技术交流氛围。

韦善译（组长）：

收获——

技术学习层面，前期手抄代码的过程中收获显著，学会向他人和 AI 请教解决技术难题；认知层面，领悟到团队交流和他人指点的重要性，明白可通过团队会议和代码互评发现自身看不到的问题。

自我检讨——

存在拖延问题，前期搁置任务不推进，导致后期任务时间紧张，成果质量不达标；作为小组组长，未做好组员监督工作，宿舍环境下易懈怠且会带动组员分心，组员提交代码遇阻时也未能及时提供有效帮助；自身投入项目的时间和精力不足，未及时完善负责的页面功能。

罗桂生：

收获——

团队配合层面，体会到高效协作的优势，与组长搭档时沟通反馈及时，能快速解决开发中遇到的问题，提升了问题解决效率； 代码开发层面，从不会使用框架到能按框架规范手写功能模块，掌握了基础的框架开发逻辑，弥补了此前的技术短板。

自我检讨——

开发初期面对框架和多模块任务时较为迷茫，写出的代码存在杂乱问题； 存在过度依赖 AI 的情况，对技术的掌握仅停留在表面，未做到深度钻研。

陈琦总结：首先是成员前段时间的努力各位是都可以发现的，但是不够积极主要是个人不够重视，环境因素需要自己克服，团队成员在群里不够活跃，氛围压抑，鼓励大家积极发言，并且大家要多花点时间去做，去学习坚持下去；

2、团队氛围问题反馈，原因分析与解决方案

罗桂生：团队氛围沉闷、积极性与凝聚力下滑的现状，其他成员补充感受。​

黄贤总结：析问题根源（长期自主工作、缺乏高频协作），提出恢复 “一周一小结” 团队协作模式的方案，同步说明此前长周期自主工作的考察目的（检验独立能力与自控力）。​

3、新成员融入与工作初步对接

3 名新成员依次介绍专业、年级、技术学习需求及基础：​

刘天乐：物联网大三成员：意向智能体、机器学习领域，有基础但不深入；​

李俊豪：另一物联网大三成员：侧重模型训练、API 接口调用，希望学习团队代码管理方式；​

黄玮玮：大数据新生（预科背景）：仅接触基础课程，项目中依赖 AI 完成任务。​

技术基础沟通与初步分工

黄贤（队长）：针对新成员技术需求与基础，明确可提供的学习支持，初步规划适配其能力的工作方向，确保新成员快速融入。​

4.前端阶段工作复盘

成员前端工作成果汇报​

各成员依次展示负责的前端页面（如 “我们的故事”“联系我们”“班级管理” 等），讲解开发思路、技术要点及未完成功能。​

问题集中剖析​

团队负责人针对汇报内容，指出共性及个性问题：​

共性问题：过度依赖 AI、数据写死无扩展性、未规范使用 Element Plus 组件、任务拖沓且代码未及时提交、团队代码交流不足；​

个性问题：部分页面缺失表单功能、样式不协调、渲染卡顿、组件封装混乱、对表单概念理解偏差。​

优秀案例分享​

展示学习机页面等优秀代码案例，讲解动态数据渲染、组件独立封装的优势，为成员提供优化参考。​

5、成员阶段总结与反思

组长复盘自身过度依赖 AI 的弊端，分享学习优秀代码的收获，反思比赛期间未跟进工作的不足。​其他成员依次总结前端阶段收获与问题，包括任务拖沓、技术掌握不扎实、团队交流不足、组长监督不到位等。​团队共同明确后续改进要求，强调减少 AI 依赖、及时提交代码、加强跨分支代码学习与交流。​

6模型开发阶段工作启动

- 前端阶段收尾安排

要求成员自行抽时间完善前端代码，优化封装与扩展性，不得影响后续核心任务。​

- 模型开发阶段规划

明确核心任务切换：前端阶段告一段落，全面进入模型开发阶段，该阶段需团队协作摸索技术方案；​

组建专项小组：选拔模型领域负责人，组织有兴趣的成员组建攻坚小组；​

新成员支持计划：后续安排项目框架与思路专项讲解，助力新成员衔接任务。​

- 工作要求强调

要求全体成员提升投入度，聚焦技术学习与任务推进，扭转当前工作状态下滑的局面。​

三、会议总结

1.本次会议对前端阶段做一个大总结

首先是让大家分享自己在前端阶段的收获以及对于团队的感受，了解的团队成员的想法和感受，并且对于提出的疑惑问题在线解答为什么会这样例如：罗桂生与黄贤的团队氛围问题的分析与解决，有问题即时提出并解决的交流，这是十分好的习惯，前段时间交流紧密，风气很好，后面有其他原因会有些下降，但总体来说我们知道问题在哪里改怎么解决，目前团队风气有波动，但还有改进的地方，只有团队之间共同努力心同心，团队整体效率才会更好。

2.新成员的加入，

首先询问新成员的大致的情况，有什么基础想要去学习哪方面的知识等等，并向其讲解我们的团队下阶段的规划，并且希望新成员能融入我们团队

3.代码点评

再者，在代码讲评中展现了我团队努力的成果，有优秀的代码，当然也暴露出我们团队成员的不足，比如：

共性问题：部分成员过度依赖 AI 生成代码，对代码逻辑理解不足；页面数据多为写死状态，可扩展性差；未按要求使用 Element Plus 组件，大量采用原生代码拼接，样式文件杂乱；任务进度拖沓，部分成员未及时提交代码，导致后续任务时间压缩，成果质量不达标；团队内代码交流不足，未参考他人分支的优秀封装经验。

典型案例：“我们的故事” 页面数据写死、缺少表单功能；联系页面样式不协调、对表单概念理解偏差；部分页面存在渲染卡顿、组件封装混乱等问题。同时展示了优秀代码案例，强调动态渲染、组件封装的重要性。

所以我们不止在学习要多交流，甚至我们的时间安排也要调整，花更多的时间去学习消化与吸收，两位队长以及给出了我们建议，需要我们组员去学习

4.下一阶段规划

前端收尾：成员需自行抽时间完善现有前端代码，优化封装与扩展性，不可影响后续任务

核心任务切换：进入模型开发阶段，该阶段无成熟方案，需团队协作摸索；将选拔模型领域组长，有兴趣的成员共同攻克技术难题；后续将为新成员讲解项目框架与思路，全体成员需提升投入度，保障任务推进